阿坝州水利建设扶贫专项2019年工作方案

根据《中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室关于印发〈阿坝州18个扶贫专项2019年实施方案〉的通知》（阿委办〔2019〕37号）及《阿坝州脱贫攻坚领导小组办公室关于印发18个扶贫专项2019年实施方案计划投入资金清单和计划实施项目清单的通知》（阿州脱贫办〔2019〕21号），为扎实推进年度水利建设扶贫专项建设，确保完成年度目标任务，特制定《阿坝州水利建设扶贫专项2019年工作方案》。

一、年度目标

聚焦2019年1247户4862人减贫,33个贫困村退出及3个县摘帽，金川县、小金县、红原县、松潘县、若尔盖县、九寨沟县迎接国家第三方评估考核验收，以解决、巩固提升贫困人口的饮水安全为主要目标任务，加快水生态治理等水利项目的实施，着力加强贫困县水利薄弱环节建设，为贫困县脱贫致富、全面建成小康社会提供水利支撑与保障。

二、重点工作

以脱贫攻坚为工作中心，抓好以农村饮水安全、防洪抗旱减灾、水生态环境治理为主的水利工程建设，全力推进贫困地区水利建设扶贫工作。

（一）农村饮水安全巩固提升

主要工作：以全州33个年度脱贫村为重点，并延伸到非贫困村脱贫户。围绕水量、水质、方便程度、供水保证率4项指标，对饮水困难贫困户进行入户摸底调查登记，建立饮水安全台账，通过新建、管网延伸和改造配套工程，水质净化和管网设施改造，配套消毒设备等对已建或现有饮水工程进行巩固提升，全面提高我州贫困地区农村饮水安全保障程度和水质合格率。

进度安排：一季度开展项目前期工作，二、三、四季度全州13县（市）逐步解决0.9万名（其中551名饮水不安全，其余为巩固提升人数）建档立卡贫困人口的饮水问题。

（二）防洪保安工程

主要工作：坚持兴利除害结合、防灾减灾并重、治本治标兼顾，稳步推进贫困地区中小河流治理及山洪灾害防治工程建设，全面提高贫困地区的洪涝灾害综合防御能力。在阿坝县、壤塘县、黑水县、小金县、若尔盖县、九寨沟县及马尔康市等7个县（市）实施中小河流治理项目，综合治理中小河流河长28.55公里。在全州13县（市）实施山洪灾害防治项目，实施阿坝、壤塘及松潘重点山洪沟防洪治理项目。

进度安排：第一季度完成年度投资10%；第二季度完成年度投资30%；第三季度完成年度投资50%；第四季度完成年度投资80%以上。

（三）水生态治理

主要工作：在理县、金川及九寨沟县实施水土流失综合治理项目，新增水土流失治理面积36平方公里，提升贫困地区水生态环境。

进度安排。第一季度开展项目前期，第二季度累计完成年度投资的10%，第三季度累计完成年度投资45%，第四季度累计完成年度投资计划80%以上。

三、资金筹措

为确保2019年全州水利扶贫专项建设任务中的各项工作圆满完成。2019年水利建设扶贫专项计划总投资22929万元，其中：中央财政补助15464万元，省级财政补助7465万元。

（一）农村饮水安全巩固提升计划投入6064万元，其中：中央资金投入4192万元，省级资金投入1872万元。

（二）中小河流治理项目计划投入9938万元，其中：中央资金 7272万元，省级资金2666万元。

（三）山洪灾害防治计划投入5325万元，其中：中央投资2725万元，省级投资2600万元。

（四）2019年水土流失治理工程计划投资任务1602万元，其中：中央资金1275万元，省级投入327万元。

四、保障措施

（一）强化组织领导，明确目标任务

进一步健全领导机制和工作机制，以目标为指向，以问题为导向，以水利扶贫工作统领水利行业工作，切实加强组织领导，落实工作责任，做到有目标、有计划、有检查、有考核、有奖惩，形成一级抓一级，层层抓落实，齐抓共管的良好工作格局。

（二）加强规划衔接，强化技术支撑

加强脱贫攻坚规划、水利扶贫相关规划与水利综合规划和专项规划的衔接，强化水利技术支持。建立健全水利扶贫项目储备机制，优先将贫困地区水利项目纳入年度建设规划。

（三）强化资金保障，多筹并举投入

一是坚持政府投入在脱贫攻坚中的主导作用，积极争取中央和省级相关部门的大力支持，对贫困地区的政策和资金分配实行差异化的项目管理、资金补助等惠民政策，让更多财政性资金投入贫困地区水利基础设施建设。二是增强州、县两级层面资金统筹和资源整合力度，提高贫困地区水利扶贫保障能力。三是尽可能地提供水利项目的优惠政策，鼓励和吸引社会民间资本的投入，多渠道发展水利扶贫项目。

（四）强化监督检查，严格任务执行

根据年度投资计划安排和项目前期工作进展情况，细化项目进度计划，及时协调解决水利扶贫工作中出现的困难和问题。将水利脱贫攻坚项目工作纳入重点督查事项，采取月统计、季度督查的方式，及时掌握情况，确保圆满完成各项年度目标任务。

附件：1. 阿坝州水利建设扶贫专项2019年实施方案项目资金

投入计划表

2. 阿坝州2019年水利建设扶贫专项实施方案项目计划表